# 📘 DOCUMENTO OFICIAL — PLANEJAMENTO DE SPRINTS

Projeto: Desenvolvimento de Aplicativo
Versão: 1.0
Responsável: Administração / PMO
Data: 2025 18 de Dezembro

# 🔵 SPRINT 1 — (29/11 a 05/12)

Objetivo Geral:
Desenvolver e consolidar toda a etapa de design, identidade visual e prototipagem funcional, garantindo que o produto tenha base estética, usabilidade e coerência técnica antes da fase de implementação.

## Atividades Detalhadas

### 1. Criação da identidade visual (logo, cores, tipografia)

Estabelecer a linguagem visual oficial do produto, definindo padrões que garantam consistência e reconhecimento da marca.

### 2. Apoio na validação do protótipo com usuários

Conduzir sessões de validação para obter insights práticos sobre aderência, clareza e facilidade de uso antes da fase de desenvolvimento.

### 3. Revisão técnica do fluxo das telas

Analisar a viabilidade técnica de cada fluxo, garantindo que todos os caminhos da interface possam ser executados sem conflitos com o backend.

### 4. Design das telas principais (Figma/Adobe XD)

Criar, detalhar e estruturar todas as telas fundamentais da jornada do usuário, com padronização visual e funcional.

### 5. Construção do protótipo navegável

Transformar o layout estático em um protótipo interativo, permitindo simulação realística da navegação do aplicativo.

### 6. Ajustes de UX com base em personas

Aprimorar a experiência considerando perfis reais de usuários, suas dores, necessidades e comportamentos mapeados previamente.

### 7. Organização do feedback de validação

Documentar, categorizar e priorizar todos os retornos recebidos, preparando a base de melhorias para as próximas iterações.

# 🟣 SPRINT 2 — (13/12 a 16/12)

Objetivo Geral:
Finalizar o frontend ativo, integrar APIs essenciais, executar testes completos e realizar o lançamento oficial na Play Store.

## Atividades Detalhadas

### 1. Sistema de agendamento/contato (backend)

Desenvolver a lógica responsável por registrar, armazenar e processar pedidos de contato, reservas e comunicações internas.

### 2. Ajustes finais nas APIs

Refinar endpoints, autenticação, performance e segurança, garantindo comunicação estável entre frontend e backend.

### 3. Publicação na Play Store

Executar todo o processo de build, documentação, requisitos, políticas de segurança e envio para aprovação na loja.

### 4. Configuração do Firebase Analytics

Implementar métricas avançadas de comportamento do usuário, eventos personalizados e monitoramento de performance.

### 5. Frontend: listagem, filtros, avaliações

Construir componentes dinâmicos que permitam buscas refinadas, categorização e leitura de avaliações dos usuários.

### 6. Ajustes de layout responsivo

Garantir que a interface funcione perfeitamente em diferentes tamanhos de tela, dispositivos e resoluções.

### 7. Testes funcionais e de usabilidade

Verificar se cada função trabalha sem falhas, além de confirmar a clareza da navegação em testes com usuários reais.

### 8. Correção de bugs e suporte pós-lançamento

Sanar inconsistências identificadas no uso real e fornecer atendimento imediato nas primeiras 48h após o lançamento.

# 📌 Consolidação de Atividades (Resumo Executivo)

### Publicação na Play Store

Entrega do aplicativo para o público com conformidade tecnológica e legal.

### Configuração do Firebase Analytics

Ativação de relatórios estratégicos para tomada de decisão baseada em dados.

### Frontend — listagem, filtros e avaliações

Implementação de módulos visuais essenciais para organização e relevância das informações.

### Ajustes de layout responsivo

Melhoria da experiência cross-device garantindo acessibilidade e adaptação automática.

### Testes funcionais e de usabilidade

Avaliação técnica e prática que assegura qualidade antes e após o lançamento.

### Correção de bugs e suporte pós-lançamento

Intervenção imediata para estabilização do produto no ambiente real.

# 🏆 Distribuição de Competências — (Equipe e Responsabilidades)

### Backend e Autenticação

Responsável pela lógica do servidor, regras de negócio, APIs, segurança e integração com sistemas externos.

### Banco de Dados, Geolocalização e Publicação

Gerenciamento da estrutura de dados, implementação de recursos de localização e condução do processo de deploy/distribuição.

### Frontend e Design de Interface

Construção visual interativa, responsividade, performance e integração com funcionalidades dinâmicas.

### UX, Testes e Integrações

Otimização da jornada do usuário, realização de testes, auditoria de experiência e suporte a integrações leves com o backend.